附件1

2021年全市营造林任务

单位：万亩

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 营造林任务 | 其中：重点区域绿化 | 备注 |
| 全市合计 | 11.00 | 1.20 |  |
| 耀州区 | 4.00 | 0.23 |  |
| 王益区 | 0.14 | 0.10 |  |
| 印台区 | 1.50 | 0.26 |  |
| 宜君县 | 5.30 | 0.35 |  |
| 市新区管委会 | 0.06 | 0.06 |  |
| 市级单位 |  | 0.20 |  |

附件2

2021年各区县重点区域绿化任务

单位：亩

| 单位 | 任务 | 城市绿化 | 道路绿化 | 流域绿化 | 景区绿化 | 园区绿化 | 庭院绿化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耀州区 | 2300 | 1. 锦阳川直观坡面绿化160亩。  2. 南北市区连接带地埂绿化200亩。  3. 永安南路、滨河大道绿化30亩，老年公寓绿化提升10亩。 | 1. 石柱、关庄等乡村公路绿化50亩。  2. 县乡公路沿线直观坡面绿化100亩。 | 1. 高尔塬水库库区绿化70亩。  2. 漆水河孝雷段、沮河锦阳段河岸绿化80亩。  3. 沮河上游庙湾等营造水保林800亩。 | 1. 塔坡文化公园绿化5亩。  2. 乡村旅游景点绿化45亩。 | 1. 惠塬工业园区企业厂矿区绿化50亩（冀东水泥20亩、尧柏水泥20亩、药王山水泥5亩、华腾纳米5亩）。 | 1. 镇区绿化100亩。  2. 乡村绿化600亩。 |
| 王益区 | 1000 | 1. 王益村、墙下塬直观坡面绿化300亩。  2. 红旗、桃园、七一、青年路办事处义务植树80亩。  3. 单位小区绿化20亩。 | 1. 川陈路王益段绿化50亩。  2. 秦人村落景区道路沿线绿化100亩。 | 1. 王家河、小河沟等流域营造水保林100亩。 | 1. 秦人村落景区绿化20亩。  2. 军台岭景区绿化30亩。 | 1. 王益经济开发区绿化40亩。 | 1. 镇区绿化60亩。  2. 乡村绿化200亩。 |
| 印台区 | 2600 | 1. 南关等城市直观坡面绿化200亩。 | 1. 雷祁路、楼西路、前苏路等乡村公路绿化50亩。  2. 宜上路军台岭坡面绿化350亩。 | 1. 红土镇后河沟营造水保林1000亩。 | 1. 王石凹遗址公园绿化40亩。  2. 金锁石林绿化10亩。 | 1. 周陵园区绿化40亩。  2. 双碑园区绿化10亩。 | 1. 镇区绿化100亩。  2. 乡村绿化800亩。 |
| 宜君县 | 3500 | 1. 龟山生态园等直观坡面绿化130亩。  2. 西园小区等绿化20亩。 | 1. 宜白路绿化提升150亩。  2. 彭宜路绿化50亩。  3. 高速公路直观坡面绿化1000亩。 | 1. 王家坪水库库区绿化100亩。  2. 雷塬河流域黄甫寨段营造水保林1000亩。 | 1. 福地湖等景区绿化提升80亩。 | 1. 彭镇园区道路及企业绿化20亩。  2. 采油场、光伏站绿化50亩。 | 1. 镇区绿化80亩。  2. 乡村绿化800亩。  3. 校园绿化20亩。 |
| 新 区 | 600 | 1. 玉皇阁大桥西桥头南坡绿化30亩。  2. 正阳府、中骏城等绿化30亩。 | 1. 西北环线、长宁南路、长兴南路等绿化40亩。 | 1. 浊峪河、赵氏河等流域绿化450亩。 |  |  | 1. 乡村绿化50亩。 |

附件3

2021年市级部门单位重点区域绿化任务

单位：亩

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 绿化任务 | 具体内容 |
| 市教育局 | 30 | 1. 铜川市第三小学、梅乐园中学等新建校园绿化30亩。 |
| 市民政局 | 20 | 1. 市殡葬管理处绿化20亩。 |
| 市自然资源局 | 80 | 1. 废弃矿山治理复绿80亩。 |
| 市住建局 | 100 | 1. 锦阳坡、咸丰路、长虹南路等城市道路绿化提升40亩；2. 领地三期等小区绿化30亩；3. 丹阳公园绿化30亩。 |
| 市交通运输局 | 920 | 1. 合铜高速绿化800亩；2. 青惠公路绿化80亩；3. 342国道西线绿化25亩；4. 新区北坏路野狐坡改造段绿化15亩。 |
| 市卫生健康委 | 30 | 1. 指导完成市妇幼保健院、铜川丰荣医院、市中心血站等绿化30亩。 |
| 市城市管理执法局 | 300 | 1. 牡丹园扩建200亩；2. “曙光林”栽植100亩。 |
| 玉华宫管理处 | 80 | 1. 景区大道绿化30亩；2. 直观坡面绿化50亩。 |
| 药王山管理处 | 50 | 1. 景区绿化50亩。 |
| 陈炉古镇景区管委会 | 50 | 1. 污水处理站绿化10亩；2. 景区道路绿化10亩；3. 直观坡面绿化30亩。 |
| 照金景区管委会 | 50 | 1. 景区绿化50亩。 |
| 董家河循环经济  产业园管委会 | 50 | 1. 良鼎瑞、陕西力德等入园企业绿化30亩；园区道路提升20亩。 |
| 耀州窑文化基地管委会 | 80 | 1. 园区道路绿化50亩；企业厂区绿化30亩。 |
| 铜川高新区管委会 | 80 | 1. 高达产业、天一制药等企业厂区绿化50亩；大唐小镇绿化30亩。 |
| 铜川新材料  产业园区管委会 | 80 | 1. 纵八路等道路绿化20亩，高压廊道D 区绿化40亩，监狱绿化20亩。 |