附件1

2021年各区县重点区域绿化任务

单位：亩

| 单位 | 任务 | 城市绿化 | 道路绿化 | 流域绿化 | 景区绿化 | 园区绿化 | 庭院绿化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耀州区 | 2300 | 1. 锦阳川直观坡面绿化160亩。  2. 南北市区连接带直观坡面栽植常绿，侧面兼顾经济林，绿化200亩。  3. 永安南路、滨河大道绿化30亩，老年公寓绿化提升10亩 | 1. 崔仙至县城新修道路两侧边角地绿化20亩。  2. 石柱、关庄等乡村公路绿化30亩。  3. 县乡公路沿线直观坡面绿化100亩 | 1. 高尔塬水库库区绿化70亩。  2. 漆水河孝雷段、沮河锦阳段河岸绿化80亩。  3. 沮河上游庙湾等营造水保林800亩 | 1. 塔坡文化公园绿化5亩。  2. 乡村旅游景点绿化45亩。 | 1. 惠塬工业园区企业厂矿区绿化50亩。（冀东水泥20亩、尧柏水泥20亩、药王山水泥5亩、华腾纳米5亩）。 | 1. 绿色生态小镇6个，绿化100亩（照金镇、庙湾镇、瑶曲镇、小丘镇、孙塬镇、关庄镇）。  2. 美丽宜居村4个，绿化100亩（董家河村、移村、照金村、玉门村）。  3. 绿化示范村17个、500亩（关庄村、道东村、柏树塬、北梁村、田峪村、石凹村、马鞍桥、小丘村、移寨村、阿堵寨、孙塬村、惠塬村、孝西村、石柱村、西古庄、瑶玉村、杨河村） |
| 王益区 | 1000 | 1. 王益村、墙下塬直观坡面绿化250亩。  2. 红旗、桃园、七一、青年路办事处义务植树80亩。  3. 城市老旧小区改造绿化20亩。 | 1. 川陈路王益段绿化50亩。  2. 秦人村落景区道路沿线绿化100亩。 | 1. 漆水河两岸废旧建筑拆除复绿50亩。  2. 王家河、小河沟等流域营造水保林100亩。 | 1. 秦人村落景区绿化20亩。  2. 军台岭景区绿化30亩。 | 王益经济开发区绿化40亩。 | 1. 绿色生态小镇3个，绿化60亩（黄堡镇、王家河办、王益办）。  2. 美丽宜居村3个，绿化60亩（川口村、炭科沟、新村）。3. 绿化示范村8个，绿化140亩（圪堵村、王家河村、罗寨村、屽村、周家村、义兴村、宜古村、王益村）。 |
| 印台区 | 2600 | 1. 南关等城市直观坡面绿化180亩。  2. 城市老旧小区改造绿化20亩。 | 1. 雷祁路、楼西路、前苏路等乡村公路绿化50亩。  2. 宜上路军台岭坡面绿化350亩。 | 1. 漆水河两岸废旧建筑拆除复绿100亩。  2. 红土镇后河沟营造水保林900亩。 | 1. 王石凹遗址公园绿化40亩。  2. 金锁石林绿化10亩。 | 1. 周陵园区绿化40亩。  2. 双碑园区绿化10亩。 | 1. 绿色生态小镇5个，绿化100亩（金锁关镇、红土镇、阿庄镇、广阳镇、陈炉镇）。  2. 美丽宜居村3个，绿化120亩（西村、立地坡、阿庄村）。  3. 绿化示范村14个，绿化680亩（冯家塬、肖家堡、甘草塬、太和寺、周陵村、楼子村、冠村、顺河村、那坡村、烈桥村、何家坊、湫洼村、傲背村、上马村）。 |
| 宜君县 | 3500 | 1. 龟山生态园等直观坡面绿化130亩。  2. 西园小区等绿化20亩。 | 1. 宜白路绿化提升150亩。  2. 彭宜路绿化50亩。  3. 高速公路直观坡面绿化1000亩。 | 1. 王家坪水库库区绿化100亩。  2. 雷塬河流域黄甫寨段营造水保林1000亩。 | 福地湖等景区绿化提升80亩。 | 1. 彭镇园区道路及企业绿化20亩。  2. 采油场、光伏站绿化50亩。 | 1. 绿色生态小镇6个，绿化80亩（太安镇、五里镇、尧生镇、棋盘镇、哭泉镇、云梦乡）。  2. 美丽宜居村4个，绿化120亩（哭泉村、彭村、榆舍村、牛家庄）。  3. 绿化示范村18个，绿化680亩（走马梁、车村、唐家塬、关地坪、南塔村、马前尧村、彭镇西村、郑村、刘家埝、南斗村、贺塬、星星坡、石堡村、马场村、榆树湾、棋盘村、马庄村、十里铺村）。  4. 校园绿化20亩。 |
| 新区 | 600 | 1. 沮河大桥西坡面绿化30亩。  2. 玉皇阁大桥西头南坡绿化30亩。  3. 赵家坡台地地埂绿化20亩。  4. 正阳府、中骏城等绿化30亩。 | 西北环线、长宁南路、长兴南路等绿化40亩。 | 浊峪河、赵氏河等流域绿化400亩。 |  |  | 1. 美丽宜居村1个，绿化10亩（方巷口村）。  2. 绿化示范村3个，绿化40亩（野狐坡、陈坪村、长命村）。 |

附件2

2021年市级部门单位重点区域绿化任务

单位：亩

| 单 位 | 任务 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 市教育局 | 30 | 1. 梅乐园中学、新区第三小学等新建校园绿化30亩。 |
| 市民政局 | 20 | 1. 市殡葬管理处绿化20亩。 |
| 市自然资源局 | 80 | 1. 废弃矿山治理复绿80亩。 |
| 市住建局 | 100 | 1. 锦阳坡、咸丰路、长虹南路等城市道路绿化提升30亩；2. 领地三期等小区绿化30亩；  3. 丹阳公园、劳动公园绿化40亩。 |
| 市交通运输局 | 920 | 1. 合铜高速绿化800亩；2. 青惠公路绿化80亩；3. 342国道西线绿化25亩；4. 新区北坏路野狐坡改造段绿化15亩。 |
| 市卫生健康委 | 30 | 1. 指导完成市妇幼保健院、铜川丰荣医院、市中心血站等绿化30亩。 |
| 市城市管理执法局 | 300 | 1. 牡丹园扩建100亩；2. 金谟东路、齐庆路、鸿基路、长青路等沿线空闲地绿化100亩；  3. “曙光林”栽植100亩。 |
| 玉华宫管理处 | 80 | 1. 景区大道绿化30亩；2.直观坡面绿化50亩。 |
| 药王山管理处 | 50 | 1. 景区绿化50亩。 |
| 陈炉古镇  景区管委会 | 50 | 1. 污水处理站绿化10亩；2. 景区道路绿化10亩；3. 直观坡面绿化30亩。 |
| 董家河循环经济  产业园管委会 | 50 | 1. 良鼎瑞、陕西力德等入园企业绿化30亩；2. 园区道路提升20亩。 |
| 照金景区管委会 | 50 | 1. 景区绿化50亩。 |
| 耀州窑文化  基地管委会 | 80 | 1. 园区道路绿化50亩；2. 企业厂区绿化30亩。 |
| 铜川高新区管委会 | 80 | 1. 高达产业、天一制药等企业厂区绿化20亩；2. 大唐小镇绿化20亩；3. 园区闲置地平整种草40亩。 |
| 铜川新材料  产业区管委会 | 80 | 1. 纵八路等道路绿化20亩，高压廊道D 区绿化40亩，监狱绿化20亩。 |

附件3

新区城市主干道空闲地绿化计划表

单位：亩

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地 块 位 置 | 长宽（米） | 面 积 | 备 注 |
| 1 | 金谟东路北侧（市财政局东侧） | 110 X 90 | 14.86 | 公共设施用地 |
| 2 | 齐庆路南侧（荣盛广场） | 200 X 110 | 33.07 | 商业用地 |
| 3 | 鸿基东路（司法局西侧） | 90 X 40 | 5.4 | 公共设施用地 |
| 4 | 鸿基西路（大剧院西侧） | 230 X 60 | 20.7 | 公共设施用地 |
| 5 | 长青北路（樱桃园小区西侧） | 160 X 65 | 15.6 | 绿化用地 |
| 6 | 华原东道（华阳社区东侧） | 275 X 100 | 41.3 | 商业与居住用地 |
| 7 | 延西高速出口南侧 | 330 X 90 | 44.6 | 绿色控制区 |
| 8 | 合 计 |  | 175.53 |  |
| 备注 | 经过实地勘察调研，拟对7处城市空闲地进行绿化美化。有条件建设停车场的，绿化与停车场建设相结合，解决城市群众停车难问题。 | | | |

附件4

新区重点区域绿化安排

单位：平米

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 | 绿 化 任 务 |
| 1 | 重点区域 | 1. 沮河大桥西侧坟地，属咸丰街道方巷口村，绿化面积6.66万平米。 |
| 2 | 重点道路及老旧小区 | 1. 航天大道西侧以咸丰西路为界，南侧绿化面积6251.7平米，步道铺设面积1242.3平米；北侧绿化面积9386平米，因土地权属为武警训练基地所有，正在与武警训练基地积极协商当中。  2. 长宁南路完成配套绿化2100平米。  3. 光明路完成绿化改造1100平米。  4. 西北环线道路完成绿化面积约30000平米。  5. 铁诺小区实施绿化改造面积45700平米；华阳小区、阳光小区结合老旧小区改造项目申报逐步实施。 |
| 3 | 闲置地 | 1. 城市运动公园东侧（王岩集体地）3月底拿出方案，年内完成绿化，并组织用地报批。  2. 齐庆路南侧（西街村集体地），3月底拿出方案，年内完成绿化，并组织用地报批。  3. 城市运动公园北侧用地，5月底拿出绿化方案并实施绿化，年内督促开工。  4. 公积金中心西侧空地，年内进行绿化。  5. 金鼎小区项目将积极动员项目单位开工。  6. 阳光综合商场项目将积极动员项目单位开工。 |